Plan de pruebas completo para la aplicación Symfony de gestión de citas para taller de vehículos. Incluye pruebas unitarias, funcionales, de integración, de aceptación y de rendimiento, siguiendo buenas prácticas de calidad de software.

### 1. Introducción
Objetivo: Verificar que todas las funcionalidades del sistema cumplen con los requisitos funcionales y no funcionales definidos.
Sistema bajo prueba: Aplicación Symfony para gestión de citas de taller de vehículos.
Entidades principales: Cita (Appointment), Cliente (Cliente), Vehículo (Vehiculo), Servicios (Servicio).

### 🧱 2. Alcance del Plan de Pruebas
- CRUD de citas
- Relación entre entidades
- Lógica de negocio (estado, filtrado, validaciones)
- Interacción con APIs externas (vehículos)
- Seguridad y restricciones
- Accesibilidad y usabilidad
- Rendimiento básico

### 🔍 3. Tipos de Pruebas
#### ✅ A. Pruebas Unitarias
Identificador	Módulo	Caso de prueba	Entrada esperada	Resultado esperado
UT-01	Appointment	Crear cita con cliente y vehículo	Cliente, Vehículo, Fecha	Cita creada correctamente
UT-02	EstadoCita Enum	Validar método label()	EstadoCita::CONFIRMADA	Devuelve Confirmada
UT-03	Vehiculo	Validar set/get de marca	Toyota	Marca recuperada Toyota

💡 Ubicación: tests/Entity/, ejecutables con PHPUnit.

#### ✅ B. Pruebas Funcionales
ID	Funcionalidad	Acción	Resultado Esperado
FT-01	Listado de citas	GET /appointments	HTTP 200, lista visible
FT-02	Filtro por estado	Seleccionar estado "Confirmada"	Solo se muestran citas confirmadas
FT-03	Filtro por cliente	Seleccionar cliente	Solo se muestran citas del cliente
FT-04	Filtro dependiente modelo/marca	Seleccionar marca	Modelos se filtran dinámicamente

💡 Ubicación: tests/Functional/, WebTestCase

#### ✅ C. Pruebas de Integración
ID	Componente	Prueba	Resultado Esperado
INT-01	AppointmentRepository	findAll() devuelve citas correctamente mapeadas	Lista válida
INT-02	API externa vehículos	Llamada a /api/vehicle-models?make=ford	Devuelve modelos
INT-03	Guardar Cita con relaciones	Cliente y Vehículo relacionados	Guardado exitoso

💡 Estas pruebas requieren fixtures o bases de datos test configuradas.

#### ✅ D. Pruebas de Aceptación (UI manual o Selenium)
ID	Escenario	Pasos	Resultado
AC-01	Ver lista de citas	Usuario entra a /appointments	Página muestra h1 y tabla
AC-02	Filtrar por estado	Selecciona "Confirmada"	Tabla se actualiza
AC-03	Accesibilidad básica	Navegar con teclado, contraste	Interfaz usable

💡 Estas pruebas pueden automatizarse con herramientas como Behat, Panther o Cypress.

#### ✅ E. Pruebas de Rendimiento (opcional)
ID	Acción	Herramienta	Esperado
PERF-01	Carga de /appointments	Apache Bench / JMeter	< 1s para 100 users
PERF-02	Petición a API externa	HttpClient	Respuesta < 500ms

### 🔧 4. Entorno de Pruebas
Elemento	Valor
PHP	8.1
Symfony	6.x
PHPUnit	^9.5
Base de datos	MySQL (producción), SQLite (tests)
Docker	Sí
Navegadores	Chrome, Firefox
Sistema operativo	Linux/Windows vía WSL o contenedor

### 🧪 5. Estrategia de Ejecución
Tipo	Frecuencia
Unitarias	En cada push (CI)
Funcionales	En cada PR
Aceptación	Cada entrega
Rendimiento	Cada sprint / milestone

### 📁 Estructura Recomendada de Archivos

tests/
├── Entity/
│ └── AppointmentTest.php
├── Functional/
│ └── AppointmentControllerTest.php
├── Integration/
│ └── AppointmentRepositoryTest.php
├── Unit/
│ └── EstadoCitaTest.php

Para ejecutar los tests en Symfony, los pasos dependen del tipo de test (unitario, funcional o de aceptación), pero en general se hace con PHPUnit. Aquí te explico paso a paso cómo ejecutarlos correctamente desde tu proyecto Symfony con Docker:

## ✅ 1. Verifica que tienes PHPUnit instalado
Ya lo tienes si hiciste:
bash
CopiarEditar
composer require --dev phpunit/phpunit

## ✅ 2. Ejecuta los tests desde Docker
### 🧪 Para ejecutar todos los tests:
bash
CopiarEditar
docker-compose exec web ./vendor/bin/phpunit

### 🧪 Para ejecutar una carpeta específica, por ejemplo los tests de entidades:
bash
CopiarEditar
docker-compose exec web ./vendor/bin/phpunit tests/Entity
### 🧪 Para ejecutar un test específico:
bash
CopiarEditar
docker-compose exec web ./vendor/bin/phpunit tests/Entity/AppointmentTest.php

### 🧪 Si quieres ver los tests con más detalle (modo verbose):
bash
CopiarEditar
docker-compose exec web ./vendor/bin/phpunit -v

## ✅ 3. Asegúrate de que el entorno es el correcto
Symfony debe ejecutarse en entorno test para algunos tipos de pruebas (especialmente funcionales y de aceptación). Esto normalmente se configura automáticamente en el archivo phpunit.xml.dist, pero puedes verificarlo:
### Contenido recomendado para phpunit.xml.dist:
xml
CopiarEditar
<php>
    <env name="APP_ENV" value="test"/>
    <env name="KERNEL_CLASS" value="App\Kernel"/>
</php>

## 🛠️ ¿Errores comunes?
Problema	Solución
Cannot load Xdebug - it was already loaded	⚠️ Solo una advertencia, no afecta a PHPUnit.
framework.test must be true	Asegúrate de tener config/packages/test/framework.yaml con: framework:\n test: true
No ejecuta JavaScript	Usa Panther en vez de WebTestCase.